文章转载监测系统

项目验收单 - 第 7 轮测试结果

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 验收版本 | V1.0 / 第 7 轮 |
| 测试日期 | 2026-08-10 |
| 测试环境 | Windows 11 本机；Docker Desktop；Python 3.12.13 Alpine；MySQL 8.4.4；Redis 7.4.2；Node 22.14.0 |
| 代码基线 | ade95c3 - fix(security): harden runtime audit environment |
| 验收结论 | 不允许上线 |

本记录是《项目验收单 V1.0》的第 7 轮实测补充，不修改原始待签署验收模板。

1. 已通过的自动化检查

| 类别 | 实际命令/范围 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 后端测试 | pytest -q | 65 passed（7.84s） |
| 格式 | black --check . | 111 个文件符合格式 |
| 静态检查 | ruff check . | 通过 |
| 类型检查 | mypy apps config | 96 个源文件无问题 |
| Django 部署检查 | manage.py check --deploy | 0 issues |
| Python 依赖 | pip-audit --local | 未发现已知漏洞 |
| 前端 lint | pnpm lint | 通过 |
| 前端生产依赖 | pnpm audit --prod --audit-level high | 未发现已知漏洞 |
| TypeScript/生产构建 | pnpm build | 通过 |
| 密钥扫描 | scan_tracked_secrets.py | 未发现常见凭据形式 |
| 数据库备份 | create_database_backup() | 成功；ID 8；54,915 bytes |

后端测试覆盖登录限制、角色/越权、Excel 上传与公式注入、平台请求 SSRF/DNS 防护、检测状态 1/0/—、批次调度、日报/周报、人工补录、审计、日志脱敏、清理与备份逻辑。该覆盖不等同于浏览器端到端测试或真实平台检出率。

2. Docker 镜像漏洞检查

最终镜像 article-reprint-monitor-web:latest（digest 83a6f0ad142c）由 Docker Scout 扫描：0 Critical、1 High、0 Medium、0 Low，镜像约 86 MB、145 个包。

唯一 High：mariadb 11.8.8-r0 的 CVE-2025-13699。Scout 的 Alpine 数据显示“<= 11.8.8-r0，未提供修复版”；MariaDB 官方 CVE 清单显示该 CVE 已在 Community Server 11.8.4 修复。镜像内 mysqldump 已实测为 11.8.8，故按上游版本判定为扫描器包元数据误报/已修复版本。不得忽略扫描规则；后续镜像更新时必须复核。

运行镜像使用非 root appuser 且具有可写 home 目录；Python 依赖审计和数据库备份均在该权限模型下实际通过。MySQL 与 Redis 未发布宿主机端口；web:8000 和 frontend:5173 是本机开发端口，不得作为生产暴露策略。

3. 尚未通过或未执行的验收项

| 项目 | 状态 | 原因/后续动作 |
| --- | --- | --- |
| 真实转载检出率 >= 95% | 未执行 | 尚无经人工确认的正样本集合；不得把历史 Excel 空白当负样本。 |
| 误报率 <= 2% | 未执行 | 尚无经人工确认的负样本集合。 |
| 五平台正式适配器真实验证 | 未完成 | URL 探测证据不能替代完整搜索/解析适配器验收。 |
| 浏览器 E2E | 未执行 | 本机浏览器自动化运行时未可用，需补测。 |
| SMTP 真实投递 | 未执行 | 仅 mock/逻辑测试，未配置真实授权信息。 |
| 数据库恢复演练 | 未执行 | 逻辑备份已成功，仍须在隔离数据库完成恢复校验。 |
| 24 小时稳定性、P95、告警、回滚 | 未执行 | 需独立持续运行和运维测试环境。 |
| 生产网络/Nginx/域名/TLS | 未执行 | 本轮不部署正式生产。 |

4. 最终结论

不允许上线。 当前无未判定 Critical 漏洞；唯一 High 扫描告警已依据官方修复版本和实际版本完成证据化判定。但生产验收仍缺少真实平台 KPI、恢复演练、真实 SMTP、持续运行及生产网络验证。完成这些项目并签署原始验收单后，才可批准上线。

后续动作：在每次基础镜像或 MariaDB 客户端更新后复跑 Docker Scout 与 pip-audit；完成真实样本集、恢复演练和生产环境验收后，创建新的验收版本，不覆盖本记录。