文章转载监测系统

项目立项与技术方案确认书

V1.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | PROJ-V1.0 |
| 版本 | V1.0 |
| 状态 | 正式基线 |
| 编制日期 | 2026-08-06 |
| 适用阶段 | 立项与技术决策 |
| 责任人 | 业务验收、技术负责与运行维护：项目负责人 |

文档说明 本文件为正式生产环境V1.0基线。开发、测试、部署、验收和后续变更均应以本文件及配套文档为依据；未明确事项进入问题台账，不得以口头约定直接改变生产范围。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-06 | 首次正式生产基线 | 已确认 |

# 目录

本文采用静态章节目录。打开Word后可通过“导航窗格”按标题跳转。

# 1. 项目背景

现有转载统计依赖人工逐个平台搜索、复制链接和维护Excel，存在发现滞后、遗漏、重复、历史不可追溯、日报周报汇总易错等问题。项目拟建设内部文章转载监测系统，将本周原创文章与长期维护的目标平台进行自动匹配，形成1/0/—状态矩阵、转载明细、动态统计看板和可下载Excel。

# 2. 项目目标与成功标准

| 目标 | V1.0标准 |
| --- | --- |
| 业务效率 | 每周文章不超过20篇、5个平台MVP；每小时自动检测，减少重复人工查询 |
| 准确性 | 约定已知真实转载测试集中检出率≥95%，标题完全匹配场景误报率≤2% |
| 可追溯 | 每条转载、检测任务、人工补录、报表、邮件和操作均留痕 |
| 时效性 | 24小时运行；周一07:00最后检测，07:30生成周报，08:00前完成 |
| 可扩展 | 平台配置全局保存；后续从5个平台扩展到20~50个平台 |
| 成本控制 | V1.0不使用付费搜索API和大模型；采用公开接口/页面/Playwright等定向采集 |

# 3. 确认范围

文章手工录入与Excel导入，标题和发布日期必填。

全局平台管理，启用/停用/归档一次设置长期保存。

立即检测一次和创建自动检测批次。

文章发布所在周持续每小时检测，至下周一07:00最后一轮。

状态矩阵、转载明细、平台统计、日报、周报、自定义导出。

日报只在后台下载；周报生成后自动发送邮箱。

管理员和操作人员可人工补充遗漏链接，管理员可作废和恢复。

阅读量字段预留并明确显示“暂未启用”。

用户约10人，管理员/操作人员/查看人员三类角色。

# 4. V1.0明确不做

不接入百度搜索API、DeepSeek或其他收费大模型。

不抓取需要登录、验证码或绕过访问控制的内容。

不做修改标题、正文相似度或语义转载识别。

不自动抓取原创文章；由用户手工录入或Excel导入。

不自动发送日报；不启用阅读量采集。

MVP验收仅覆盖5个平台，20~50个平台为后续扩展目标。

# 5. 技术方案确认

| 层级 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Python 3.12 + Django 5.2 LTS + DRF | 快速构建账号、权限、管理和REST API |
| 异步任务 | Celery 5.6 + Celery Beat + Redis | 小时采集、日报、周报、邮件、清理、备份任务 |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Element Plus + ECharts | 中文内部管理后台与可视化 |
| 数据库 | MySQL 8.4 LTS | 业务数据、快照、日志索引与历史重建 |
| 采集 | httpx/lxml/BeautifulSoup + Playwright | 普通公开页面优先HTTP，动态页面再使用浏览器 |
| 报表 | XlsxWriter/openpyxl（应用代码实现时择一） | 多工作表、样式、超链接与版本化导出 |
| 部署 | 本机Docker Compose验证后，阿里云轻量应用服务器 | Ubuntu 24.04 LTS、Nginx、HTTPS、容器化 |
| 邮件 | SMTP | 管理员配置，授权码加密，周报自动发送 |

# 6. 采集原则

核心边界 系统只访问公开页面和公开接口，不绕过登录、验证码、签名、付费墙或访问控制。发现异常时记录“—”，不得将技术失败误记为0。

优先公开站内搜索接口或JSON响应。

其次解析站内搜索HTML和作者/栏目分页。

动态加载页面使用Playwright，并复用浏览器上下文控制资源。

可补充RSS、Sitemap和增量栏目扫描。

默认检查前5页或前100条，平台可单独配置。

平台适配器统一输出标题、URL、发布时间、证据、错误类别。

# 7. 部署和数据策略

| 项目 | 确认方案 |
| --- | --- |
| 部署地域 | 中国内地阿里云轻量应用服务器；MVP公网IP临时访问，正式切换备案域名与HTTPS |
| 访问控制 | 公网阶段仅开放必要端口，强密码、登录锁定、审计日志；正式域名启用HTTPS |
| 数据保留 | 原创文章、转载链接、统计和人工补录保存1年；任务/邮件/运行日志和Excel保存30天 |
| 备份 | 数据库每日备份、保存30天；部署保留上一个可回滚镜像 |
| 首页刷新 | 每5分钟自动刷新并保留手动刷新；刷新只读取数据，不触发采集 |
| 时区 | Asia/Shanghai，北京时间 |

# 8. 角色与责任

| 角色 | 责任 |
| --- | --- |
| 业务验收人 | 确认需求、统计口径、样本、报表样式并签署验收 |
| 技术负责人 | 架构、代码质量、数据库、部署、安全和上线决策 |
| 运行维护负责人 | 平台规则维护、任务异常、邮箱、备份、账号和故障处理 |
| 开发人员 | 按基线文档实现、测试、提交代码和修复缺陷 |
| 操作人员 | 导入文章、创建任务、人工补录和下载报表 |

# 9. 上线准入条件

5个平台适配验证通过并保存适配卡片。

关键功能、权限、安全、备份恢复和邮件测试通过。

目标Excel与页面原型经业务确认。

本机完整运行至少24小时，无重复调度和阻塞。

生产配置、密钥、管理员账号、回滚镜像和备份均已准备。

验收单签署后方可上线。