文章转载监测系统

测试方案与验收用例

V1.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | TEST-V1.0 |
| 版本 | V1.0 |
| 状态 | 正式基线 |
| 编制日期 | 2026-08-06 |
| 适用阶段 | 系统测试、UAT与上线准入 |
| 责任人 | 业务验收、技术负责与运行维护：项目负责人 |

文档说明 本文件为正式生产环境V1.0基线。开发、测试、部署、验收和后续变更均应以本文件及配套文档为依据；未明确事项进入问题台账，不得以口头约定直接改变生产范围。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-06 | 首次正式生产基线 | 已确认 |

# 目录

本文采用静态章节目录。打开Word后可通过“导航窗格”按标题跳转。

# 1. 测试目标

验证业务规则、平台采集、调度、报表、权限、安全、备份恢复和生产部署满足V1.0。测试分单元、集成、适配器回归、系统、性能、安全、UAT和上线冒烟。

# 2. 测试环境

| 环境 | 配置 |
| --- | --- |
| 开发本机 | Docker Compose，模拟SMTP，可访问公开平台。 |
| 测试环境 | 与生产同版本Ubuntu、容器和MySQL；使用测试域名或IP。 |
| 生产预发布 | 生产配置副本，脱敏测试数据。 |
| 浏览器 | Chrome/Edge最近两个主版本。 |

# 3. 测试数据原则

用户将在开发过程中整理正式测试集；开发方提供模板和导入工具。

历史Excel中有链接的记录可作正样本；空白项仅标记UNKNOWN，不能作负样本。

负样本须人工核实平台搜索正常且无转载。

异常样本通过超时、验证码模拟、解析变更、权限拒绝等构造。

固定测试集发布后只新增版本，不静默修改预期结果。

# 4. 关键验收指标

| 指标 | 阈值 |
| --- | --- |
| 检出率 | 已知真实转载链接检出率≥95%。 |
| 误报率 | 人工确认负样本中≤2%。 |
| 重复率 | 相同规范化链接重复入库=0。 |
| 错误状态 | 技术失败被记0的数量=0。 |
| 调度 | 重复轮次=0；每小时任务在下一小时之前完成。 |
| 首页性能 | 常规数据P95≤2秒。 |
| 周报 | 周一07:30生成并在08:00前发送完成。 |
| 恢复 | 数据库备份恢复成功且数据核对一致。 |

# 5. 功能用例

| 编号 | 场景 | 输入/前置 | 预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-001 | 手工新增必填校验 | 标题为空 | 阻止保存并提示 |
| F-002 | Excel导入部分失败 | 含正确、重复、日期错误行 | 正确行可确认导入，失败给原因 |
| F-003 | 新导入默认全选 | 成功导入多篇 | 创建批次页面默认全选 |
| F-004 | 空平台选择 | 不选择平台创建批次 | 使用全部已启用平台 |
| F-005 | 批次快照 | 创建后停用一个平台 | 历史批次分母不变 |
| F-006 | 立即检测防重复 | 连续点击两次 | 仅创建一个任务 |
| F-007 | 矩阵状态1 | 已知链接被发现 | 显示1并可打开链接 |
| F-008 | 矩阵状态0 | 搜索正常无结果 | 显示0 |
| F-009 | 矩阵状态— | 解析失败 | 显示—和错误原因 |
| F-010 | 多链接 | 同平台3条不同URL | 保存3条，平台计1 |
| F-011 | 人工补充 | 操作人员提交有效URL | 统计更新并标记人工 |
| F-012 | 人工作废权限 | 操作人员尝试作废 | 403；管理员可执行 |
| F-013 | 历史报表重生成 | 补录后生成上周报表 | 生成V2，不覆盖V1 |
| F-014 | 周报邮件 | 正常SMTP | 生成后自动发送 |
| F-015 | 阅读量 | 查看页面和Excel | 显示暂未启用 |

# 6. 采集适配器用例

| 编号 | 场景 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| A-001 | 已知链接标题完全一致 | 检出且保存证据。 |
| A-002 | 标题仅标点全半角差异 | 标准化后一致，检出。 |
| A-003 | 标题正文相似但标题不同 | V1.0不检出。 |
| A-004 | 搜索结果超过一页 | 按配置翻页，最迟100条停止。 |
| A-005 | 正常空结果 | 状态0。 |
| A-006 | 验证码/登录 | 状态—，错误码正确。 |
| A-007 | 同URL带utm/scm参数 | 规范化为一条。 |
| A-008 | 页面后来删除 | 保留历史1和最后成功数据。 |
| A-009 | 规则结构变化 | 状态—，平台标记规则失效。 |
| A-010 | 平台并发限制 | 同平台同时请求不超过1。 |

# 7. 调度和并发用例

Beat仅运行一个实例。

同一批次锁冲突时第二轮跳过并记录。

Worker重启后幂等重试不重复写链接。

周一07:00最后轮完成后批次结束，之后不再自动运行。

临时历史检测不自动续跑，不修改历史报表。

一平台失败不影响其他平台。

# 8. 安全用例

| 编号 | 测试 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| S-001 | 未登录访问API | 401/跳转登录。 |
| S-002 | 查看人员创建任务 | 403。 |
| S-003 | 人工URL指向127.0.0.1/169.254.169.254 | 拒绝并记录。 |
| S-004 | Excel含脚本/公式注入字符串 | 作为文本处理，导出时防公式注入。 |
| S-005 | XSS标题/备注 | 页面转义。 |
| S-006 | 错误密码多次 | 临时锁定与日志。 |
| S-007 | 下载他人无权报表 | 403。 |
| S-008 | 获取邮箱配置 | 授权码掩码，不返回原文。 |

# 9. 性能与稳定性

使用20篇×50平台模拟批次，验证任务可分队列并在60分钟内完成。

矩阵查询1000格、明细1万条时P95≤2秒/分页响应。

浏览器Worker内存无持续泄漏，定期回收上下文。

运行24小时无重复调度、队列堆积和容器异常重启。

磁盘达到80%告警，报表和日志清理可执行。

# 10. 报表校验

与目标Excel逐项比对工作表、表头、颜色、冻结、格式。

抽样核对5篇文章和5个平台矩阵。

检查所有超链接可点击。

扫描#REF!、#VALUE!、#NAME?、乱码和截断。

V1/V2文件同时存在，数据库记录版本正确。

# 11. 缺陷分级

| 级别 | 定义 | 上线处理 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 数据丢失、安全泄露、系统不可用 | 必须修复，阻止上线 |
| P1 | 核心采集/统计/报表错误 | 必须修复，阻止上线 |
| P2 | 重要非核心功能异常，有替代路径 | 评估后修复或书面接受 |
| P3 | 视觉/提示等轻微问题 | 可进入后续版本 |

# 12. UAT与签署

业务验收人使用固定测试集执行关键流程，记录实际结果、证据和缺陷。P0/P1为0，关键指标达标，备份恢复与回滚演练通过后填写《项目验收单》。