文章转载监测系统

本机运行开发环境与上线部署方案

V1.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | DEPLOY-V1.0 |
| 版本 | V1.0 |
| 状态 | 正式基线 |
| 编制日期 | 2026-08-06 |
| 适用阶段 | 本机开发、测试与阿里云上线 |
| 责任人 | 业务验收、技术负责与运行维护：项目负责人 |

文档说明 本文件为正式生产环境V1.0基线。开发、测试、部署、验收和后续变更均应以本文件及配套文档为依据；未明确事项进入问题台账，不得以口头约定直接改变生产范围。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-06 | 首次正式生产基线 | 已确认 |

# 目录

本文采用静态章节目录。打开Word后可通过“导航窗格”按标题跳转。

# 1. 部署策略

顺序要求 先在本机完整运行、联调、验证5个平台、生成Excel和发送测试邮件；本机验收通过后再部署阿里云。不得直接在生产服务器边开发边试错。

# 2. 本机前置条件

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 + WSL2 或 macOS/Linux |
| Docker | Docker Desktop/Engine + Compose v2 |
| Git | 2.40+；仓库位置在开发启动时确认 |
| 浏览器 | Chrome/Edge及DevTools |
| 资源 | 建议8GB以上内存，至少20GB可用磁盘 |
| 网络 | 可访问5个公开平台和SMTP测试服务 |

# 3. 代码仓库建议结构

repo/ backend/ config/ apps/ adapters/ tests/ manage.py frontend/ src/ public/ deploy/ nginx/ scripts/ docs/ samples/ adapter_evidence/ test_dataset/ docker-compose.yml docker-compose.prod.yml .env.example README.md

# 4. 本机启动步骤

克隆仓库，复制.env.example为.env.local并填写非生产配置。

执行docker compose build，确保镜像版本固定。

执行docker compose up -d mysql redis。

执行backend容器python manage.py migrate。

创建本机管理员账号并载入基础字典。

启动web、celery worker、celery beat和frontend。

访问健康检查、登录页面和API文档。

导入样例文章，配置5个平台并逐个平台测试。

运行立即检测和自动批次模拟，生成目标Excel。

配置测试SMTP并发送测试周报。

# 5. 本机验证清单

所有容器健康，无持续重启。

Migration从空库可完整执行。

5个平台已知链接能按适配计划检出。

正常无结果与异常状态可区分。

任务锁阻止重复轮次。

Excel与目标样例一致。

权限、人工补录、报表版本和邮件通过。

连续运行至少24小时。

# 6. 阿里云资源建议

| 项目 | MVP建议 | 扩展建议 |
| --- | --- | --- |
| 实例 | 轻量应用服务器2核4GB | Playwright较多时4核8GB |
| 系统 | Ubuntu 24.04 LTS | 保持同版本 |
| 磁盘 | 80GB SSD | 100GB+或独立数据盘 |
| 带宽 | 按流量或5Mbps | 按实际采集/下载量 |
| 数据库 | 同机MySQL容器 | 扩展后迁RDS |
| 域名 | MVP公网IP临时 | 正式备案域名+HTTPS |

# 7. 网络与安全组

公网只开放22（建议限制源IP）、80、443；MySQL和Redis不开放公网。

MVP公网IP阶段强制高强度管理员密码和登录锁定。

正式域名完成ICP备案并配置TLS证书后关闭纯IP长期访问。

Nginx限制上传大小、请求速率和敏感路径。

服务器时区可UTC，应用TIME_ZONE=Asia/Shanghai并USE_TZ=True。

# 8. 生产环境变量

| 变量类别 | 说明 |
| --- | --- |
| Django | SECRET_KEY、DEBUG=False、ALLOWED_HOSTS、CSRF_TRUSTED_ORIGINS |
| 数据库 | DB_HOST/PORT/NAME/USER/PASSWORD |
| Redis/Celery | BROKER_URL、RESULT_BACKEND、队列名 |
| 文件 | REPORT_ROOT、BACKUP_ROOT、LOG_ROOT |
| 加密 | FIELD_ENCRYPTION_KEY |
| 邮件 | SMTP配置优先从数据库加密字段，初始化可为空 |
| 监控 | SENTRY_DSN或日志告警配置 |

# 9. 上线流程

冻结develop并创建release候选提交。

在测试环境运行pytest、Ruff、Black检查、mypy、前端构建和安全扫描。

生产数据库备份，记录当前镜像和Migration版本。

拉取指定提交，构建带不可变标签的镜像。

执行collectstatic和Migration，失败立即停止。

启动新容器并执行健康检查、登录、文章查询、任务队列和报表冒烟。

切换Nginx流量，观察30分钟。

确认备份、Beat单实例、Worker队列和周报计划。

填写发布记录。

# 10. 回滚触发

出现P0/P1、Migration失败、核心API不可用、数据错误、重复调度或安全风险时立即回滚。应用回滚使用上一镜像；数据库仅在已确认Migration不可向前修复且有完整备份时恢复。

# 11. 域名与HTTPS切换

准备备案域名并完成ICP备案。

配置DNS A记录指向公网IP。

使用阿里云证书或ACME签发证书。

Nginx开启443并301跳转HTTPS。

更新ALLOWED_HOSTS、CSRF可信来源和邮件下载链接。

验证证书续期和安全头。