文章转载监测系统

需求变更与发布管理制度

V1.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | CHANGE-V1.0 |
| 版本 | V1.0 |
| 状态 | 正式基线 |
| 编制日期 | 2026-08-06 |
| 适用阶段 | 范围控制、版本与发布 |
| 责任人 | 业务验收、技术负责与运行维护：项目负责人 |

文档说明 本文件为正式生产环境V1.0基线。开发、测试、部署、验收和后续变更均应以本文件及配套文档为依据；未明确事项进入问题台账，不得以口头约定直接改变生产范围。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-06 | 首次正式生产基线 | 已确认 |

# 目录

本文采用静态章节目录。打开Word后可通过“导航窗格”按标题跳转。

# 1. 范围冻结

V1.0范围以PRD、原型、Excel样例和立项确认书为准。开发期新增阅读量、模糊匹配、更多平台、邮件日报等均进入后续版本，除非通过正式变更审批并调整工期。

# 2. 变更分类

| 类型 | 示例 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 缺陷修复 | 实现不符合已确认需求 | 不视为新需求，按优先级修复 |
| 小变更 | 文字、非核心布局、不影响数据 | 评估后纳入当前迭代 |
| 范围变更 | 新功能、统计口径、数据库核心变化 | 提交变更单、评估工期和风险 |
| 紧急变更 | 生产P0/P1 | hotfix流程，事后补审批 |

# 3. 变更单字段

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更编号 | CR-YYYYMMDD-NN |
| 提出人/日期 | 记录 |
| 原需求 | 引用文档章节 |
| 变更内容 | 明确前后差异 |
| 业务原因 | 必要性 |
| 影响分析 | 前端、后端、数据库、采集、报表、测试、部署 |
| 工作量/计划 | 估算与新日期 |
| 风险/回滚 | 说明 |
| 审批 | 业务验收人、技术负责人 |

# 4. 版本规则

正式系统使用语义化版本V1.0.0。

文档基线文件统一V1.0；内容修改发布V1.1等。

紧急修复发布V1.0.1。

报表文件内部版本V1/V2独立。

数据库Migration编号随代码，不手工重写历史。

# 5. 发布类型

| 类型 | 窗口 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 常规发布 | 计划维护窗口 | 完整CI、测试、备份、Migration、冒烟。 |
| 配置发布 | 平台规则/系统参数 | 版本化、测试样本回归、审计。 |
| hotfix | 立即 | 最小修复、快速测试、备份、双分支合并。 |
| 回滚 | 故障触发 | 使用上一镜像/配置版本，记录原因。 |

# 6. 发布清单

| 序号 | 项目 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求/变更已审批 | □完成 □不适用 |
| 2 | 代码已合并main并打标签 | □完成 □不适用 |
| 3 | CI全绿 | □完成 □不适用 |
| 4 | P0/P1为0 | □完成 □不适用 |
| 5 | Migration已测试 | □完成 □不适用 |
| 6 | 生产备份完成 | □完成 □不适用 |
| 7 | 镜像digest记录 | □完成 □不适用 |
| 8 | 环境变量检查 | □完成 □不适用 |
| 9 | Beat单实例 | □完成 □不适用 |
| 10 | 冒烟脚本准备 | □完成 □不适用 |
| 11 | 回滚版本可用 | □完成 □不适用 |
| 12 | 发布通知和记录 | □完成 □不适用 |

# 7. 发布后验证

登录和权限。

文章查询/导入。

创建一条测试立即检测。

队列和Beat状态。

矩阵和明细。

生成小型Excel。

测试邮件（必要时）。

监控错误和资源30分钟。

# 8. 发布记录模板

| 版本 | 日期 | 提交/镜像 | Migration | 变更摘要 | 结果 | 回滚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |